Приложение № 1

к Решению Совета

Толпаровского

сельского поселения

от 30.08.2012 № 200

Программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

на 2012-2014 год

Паспорт

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» Каргасокского района Томской области |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | 30 августа 2012 года |
| Заказчик | МКУ «Администрация Толпаровского сельского поселения» |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Администрация Толпаровского сельского поселения» |
| Основание разработки Программы | Распоряжение Главы Администрации Толпаровского сельского поселения от 22.08.2012 №21 « О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры « Толпаровское сельское поселение»» |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: Повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальных системах поселения, обеспечение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Для реализации Программы необходимо решение следующих задач: - обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; - - осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности; - - повышение уровня благоустройства жилищного фонда в сельских поселениях Каргасокского района путем установки локальных устройств утилизации твердых бытовых отходов и организации их обслуживания. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012-2014 годы Этапы: 2011 год (подготовка правовой и методической базы; начало реализации мероприятий); 2012-2014 годы (завершение реализации мероприятий). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость Программы – 11 200 тыс. руб. В том числе: Бюджетные средства – 11 200 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. |

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Объем полномочий, предоставленных муниципальному образованию «Толпаровское сельское поселение» Каргасокского района  Томской области  в принятии и реализации Программы, а также порядок и условия реализации мероприятий Программ основан на следующих нормативных правовых актах:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

«Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФЗ РФ 22.12.2004 г);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «ЖИЛИЩЕ» НА 2002-2010 г.»;

Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 (ред. от 31.12.2005) "О федеральной целевой программе "ЖИЛИЩЕ" на 2002 - 2010 годы;

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г.            № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

Устав муниципального образования «Толпаровское  сельское поселение»

Закон Томской области от 15.08.2002 г. N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населённых пунктов Томской области»;

Закон Томской области от 14.07.2005 г. N 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»;

Закон Томской области от 05.12.2005 г. № 214-ОЗ «О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (в ред. Законов Томской области от 11.04.2006 N 61-ОЗ, от 09.10.2006 N 219-ОЗ);

Закон Томской области от 13.11.2006 г. № 267-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчёту и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твёрдого топлива» (в ред. Закона Томской области от 12.02.2007 г. № 58-ОЗ);

Закон Томской области от 01.06.2006 г. № 101-ОЗ «О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Закон Томской области от 8 августа 2006 года № 163-ОЗ  «Об утверждении Областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах"

Закон Томской области от 16.12.2004 г. № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (в ред. Законов Томской области» от 08.06.2005 N 88-ОЗ, от 11.11.2005 N 201-ОЗ, от 09.10.2006 N 218-ОЗ);

Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Закон Томской области от 03.02.2005 г. N 17-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред. Закона Томской области от 11.07.2006 N 135-ОЗ);

Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Администрации Томской области от 04.02.2005 г. № 11а «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 08.07.2005 N 78а, от 21.11.2005 N 116а, от 03.03.2006 N 26а, от 17.08.2006 N 104а, от 09.11.2006 N 134а);

Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 07.07.2006 N 88а, от 08.08.2006 N 97а).

Исполнительному органу местного самоуправления поселения целесообразно утвердить примерные документы как основу для подготовки и заключения договоров различными субъектами жилищно-коммунального обслуживания:

Положение о муниципальном заказе на коммунальное обслуживание;

Типовые (модельные, рекомендуемые) формы муниципальных контрактов на организацию электро-,  тепло-, водоснабжения, сбора твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании (модельная, рекомендуемая форма);

Порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности;

Договор на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья (модельная, рекомендуемая форма);

1. Введение

Настоящая Программа разработана в рамках Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» и является ее составной частью.

Разработка Программы основана на взаимосвязи показателей экономики  ЖКХ территории, определяемой следующей последовательностью причинно-следственных связей:

- динамика экономики градообразующей базы территории определяет динамику доходов населения;

- динамика доходов определяет динамику платёжеспособности населения при оплате ЖКУ (иными словами, тарифную политику в системе ЖКХ);

- тарифная политика в системе ЖКХ определяет динамику инвестиционной составляющей тарифа, а также возможность привлечения внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов. Иначе говоря, тарифная политика в системе ЖКХ формирует инвестиционные возможности территории;

- прогноз изменений в градообразующей базе и демографической динамике, определяет дефицит мощностей коммунальных предприятий и инженерных коммуникаций, а также требования по объёмам замены, модернизации и реконструкции основных фондов для достижения целевых параметров качества, надёжности и ресурсной эффективности оказываемых услуг, формируя инвестиционные потребности территории;

- баланс инвестиционных потребностей и возможностей территории определяет масштабы замены, модернизации, реконструкции основных фондов и нового строительства мощностей коммунальных предприятий и объектов инженерной инфраструктуры

1.1. Цели Программы

- Целью Программы является оптимизация, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры для сохранения работоспособности и повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, ресурсной эффективности производства услуг.

## 1.2. Анализ доступности ЖКУ для потребителей

Доступность прежде всего обеспечивается развитием инфраструктуры и комплексным благоустройством всего жилищного фонда.

Вторичным фактором, определяющим доступность услуг, является уровень их оплаты. Предлагается оценивать доступность оплаты населением ЖКУ через долю соответствующих затрат в бюджете семьи.

1.3. Критерии определения доступности тарифов для потребителей.

- Наличие в муниципальном образовании информации для расчетов (используемые исходные данные должны входить в состав официальной статистической отчетности)

- Простота расчета

- Понятность для населения

- Учет платежей в целом за жилищно-коммунальные услуги

- Обеспечение баланса интересов населения, производителей и поставщиков коммунальных услуг, а также администрации муниципального образования

- Использование механизма оценки доступности не должно иметь своим следствием стагнацию жилищно-коммунального комплекса

2. Коммунальная инфраструктура

2.1. Общая характеристика

Толпаровское сельское поселение располагается в северо-восточной части территории Каргасокского района в среднем течении р. Тым.  Административный центр поселения – п. Киевский.

Удалённость административного центра от райцентра составляет 177 км, транспортная доступность – одна из проблем поселения: летом добраться до населённых пунктов возможно только по воде, либо по воздуху, зимой – по зимнику. Электроснабжение населённых пунктов – от дизельной электростанции.

В состав Толпаровского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Киевский и п. Неготка

Таблица 2.1. Структура и численность населения * (2011 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Киевский | 426 | 136 | С.Киевский |
| 2 | п. Неготка | 272 | 98 |  |
|  | ИТОГО | 698 | 234 |  |

- Подготовлено на основе проведённого муниципальным образованием обобщения данных о фактическом проживании граждан

Электроснабжение населённых пунктов ведётся от дизельных электростанций.

Централизованным теплоснабжением в Толпаровском сельском поселении  охвачены только объекты социальной сферы.

Население на территории поселения для отопления использует локальные источники теплоснабжения на твердом топливе (печное отопление).

Услуга Водоснабжения отсутствует. Забор воды производится из колодцев и колонок.

Источником являются подземные воды, не проходящие все степени очистки, и отличающиеся повышенным содержанием железа и жесткостью.

Таблица 2.2.Характеристика жилищного фонда Толпаровского сельского поселения          (по данным 2011г.)

| Показатели | Каргасокский район | Толпаровское с.п. | Доля Толпаровского сельского поселения в составе Каргасокского района , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 | 479,2 | 11,7 | 2,4% |
| Частного | 379,3 | 1,2 | 0,3% |
| то же в % от общей площади | 79,2% | 10,3% |  |
| Численность населения, тыс.чел. | 21,2 | 0,70 | 3,3% |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | 22,6 | 16,7 |  |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилья тыс.м2 | 29,4 | 3,1 | 10,5% |
| то же в % от общей площади | 6,1% | 26,5% |  |

Организационное построение жилищно-коммунального хозяйства Толпаровского сельского поселения имеет два основных уровня:

1) муниципальное образование – хозяйствующий субъект;

2) хозяйствующий субъект – потребители.

На территории Толпаровского сельского поселения  работает Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское», учредителем которого является муниципальное образование «Толпаровское сельское поселение». Это единственное и многоотраслевое предприятие ЖКХ муниципального образования, оказывающее услуги электро-, теплоснабжения.

Преобразования 1991-2005 годов в экономике страны определили поворот от планово-административных методов регулирования и исключительно бюджетного финансирования строительства жилья к рыночным механизмам при государственной поддержке малоимущих граждан. При этом доминирующая схема приобретения нового жилья, улучшения жилищных условий, частная собственность на жилье, а также рыночные формы обращения жилья дополняются бюджетной поддержкой его приобретения и обслуживания.

Следует отметить чрезвычайно низкие масштабы капитального ремонта жилищного фонда, а также отметить, тот факт, что как правило осуществляется только выборочный капитальный ремонт жилищного фонда без элементов реконструкции, модернизации и тем более его санации. Иначе говоря, в рамках капитального ремонта выполняются лишь самые неотложные работы.

Наряду с недостаточными объемами капитального ремонта на обеспечение качества условий проживания существенное влияние  оказывает текущее обслуживание жилищного фонда.

Низкое качество жилья определяется неполным выполнением установленного регламента работ по содержанию жилищного фонда.  Текущий ремонт, благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий частично выполняются за счет жильцов, либо не выполняются вовсе.

Можно констатировать, что наряду с состоянием жилищного фонда, его благоустройство, уровень комфортности, сокращение темпов нарастания ветхого и аварийного жилья в значительной степени обусловлены качеством его обслуживания и ремонта, которое, в свою очередь, тесно связано с качеством управления жилищным фондом, контролем над выполнением установленного регламента работ.

Система управления жилищным фондом в поселении требует  дифференцированного подхода. В первую очередь, необходимо четкое понимание приоритетов в формах управления жилищным фондом и подготовка к их практической реализации :

- непосредственное управление собственниками жилых помещений в многоквартирном доме может быть рекомендовано лишь для индивидуальных и малоквартирных домов;

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом – одна из перспективных форм, но требует достаточно развитого гражданского сознания жителей и их правовой культуры;

- управление управляющей компанией – наиболее реальная форма.

Особенностью управления многоквартирным жилищным фондом в Толпаровском  сельском поселении является тот факт, что управление данным жилищным фондом управляющими организациями не представляется рациональным. Однако в случае их появления рационально исполнение этих функций не юридическими лицам, а индивидуальными предпринимателями, фактически «новыми управдомами». В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрации поселения необходимо выработать порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности; с нанимателями жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, администрация поселения должна заключить договоры социального найма, типовая форма которого утверждёна Постановлением Правительства РФ № 315 от 21.05.2005 г.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, рекомендуемых формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде Толпаровского сельского поселения индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги.

Нельзя исключать и возможности создания объединений собственников жилья в многоквартирных домах – товариществ собственников жилья (ТСЖ). В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного самоуправления в жилищной сфере может быть рекомендовано:

- ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

- - содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий, в которых создаются ТСЖ, и в государственной регистрации ТСЖ.

- Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья,  напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.

## 2.2.Анализ коммунального сектора Толпаровского сельского поселения    Каргасокского района

Электроснабжение

Одним из наиболее проблемных участков является электроснабжение от дизельных электростанций, которое характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги, вызванной большими затратами топлива на ее производство, и, как следствие, значительным объемом бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифе между ЭОТ и тарифом для населения  а также бюджетных субвенций на компенсацию расходов по удорожанию дизельного топлива.

За последние 4 года  изменение объемов производства  и полезного отпуска электроэнергии незначительное. На конец 2011г. выработка электроэнергии  составила 904,6 тыс. кВтч. Полезный отпуск электроэнергии на тот же период составил 708,3 тыс. кВтч, потери составляют около 22% от выработанной электроэнергии, что превышает нормативный показатель(10%).   Собственное потребление ДЭС   составляет нормативный показатель - 4%.

Рис 2.1.  Выработка  и полезный отпуск электроэнергии  энергоснабжающей                        организацией  Толпаровского  сельского поселения

Как видно из рисунка 2.2. , основным потребителем услуг электроснабжения является население. Его доля составляет 72,98 %..

Рис. 2.2. Структура полезного отпуска электроэнергии по  Толпаровскому сельскому поселению

Однако в структуре всех  доходов доля населения составила 2,5 % от общей суммы доходов. Дороговизна электроэнергии от ДЭС привела к тому, что доля субвенций на возмещение разницы в тарифах  для населения составляет основную долю.

Анализ удельных показателей потребления электроэнергии, доходов и расходов показывает, что,  в сфере ЖКХ поселения существует и играет немаловажную роль при получении доходов предприятием   зависимости от бюджетных субвенций. Из табл. 2.4. видно, что предприятие в поселении (как и район в среднем) в 2010 и 2011 году сработало  убыточно.

Таблица 2.4. Показатели удельного потребления, удельных доходов и расходов в Толпаровском сельском поселении в 2010-2011гг.

| 2010 |  |  | 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельные доходы, | Удельные расходы, тыс. руб. на чел. в год | Прибыль/ Убытки, тыс. руб. на чел. в год | Удельные доходы, | Удельные расходы, тыс. руб. на чел. в год | Прибыль/ Убытки, тыс. руб. на чел. в год |
| тыс. руб. на чел.в год |  |  | тыс. руб. на чел. в год |  |  |
| 12334,152 | 13731,629 | -1397,477 | 13231,979 | 16358,334 | -3126,355 |

В силу существующих обстоятельств (территориальное расположение, раздробленность потребителей, превышение имеющихся мощностей по отношению к численности обслуживаемых абонентов и т.п.), эксплуатация ДЭС не в состоянии выйти на безубыточной уровень.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на неудовлетворительные финансово-экономические показатели деятельности, является высокая доля топливной составляющей и низкая доля инвестиционной составляющей в структуре себестоимости электроэнергии. Доля расходов на топливо составляет 49% в структуре расходов. В то же время доля инвестиционной составляющей не превышает 10%, что не позволяет накапливать средства для поддержания генераторов в работоспособном состоянии или их своевременной замены.

Рис.2.3.  Затраты на производство электроэнергии.

Основные проблемы

Территориально-демографические факторы во многом являются первопричиной неудовлетворительного финансово-экономического положения коммунальных предприятий. Это выражается в следующем:

- хроническое превышение расходов над доходами в силу высоких затрат на производство электроэнергии, в числе которых выделяются затраты на закупку и доставку дизтоплива в связи с отдаленностью и труднодоступностью сельского поселения,

- значительная нагрузка на бюджет в виде субвенций на возмещение разницы в тарифах ввиду существенного превышения ЭОТ над тарифом для населения и дополнительных субвенций на  компенсацию убытков, связанных с удорожанием дизельного топлива  в 2011г.

- Удельный расход топлива высокий в связи  с малой численностью потребителей, что определяет хроническую нерентабельность использования ДЭС, и значительные бюджетные нагрузки в последующем. Существенной задолженности по кредитам за  топливно-энергетические ресурсы.

Теплоснабжение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Толпаровского сельского   поселения включает в себя:

- 2 котельных, из них 1  котельная находится в п. Киевский и 1 котельная  в п.Неготка. Объекты находятся на обслуживании МУП «ЖКХ Киевский»

- Протяженность тепловых  сетей составляет 0,230 км

- Потери составляют 6,5% от общего объема произведенного тепла

В общем объеме реализованной тепловой энергии основную долю составляют бюджетофинансируемые учреждения – 88,8%, доля собственных нужд предприятия -11,3%.

Рис.2.4. Потребление тепла в разрезе потребителей по Толпаровскому сельскому поселению

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения.

Таблица 2.4

Использование мощностей теплоснабжения в 2011г.

| Толпаровское | Мощность, тыс. Гкал | Выработка, тыс. Гкал | Использование мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,510 | 0.75 | 21,3 |

Таблица 2.5

Показатели эффективности деятельности теплоснабжающего предприятия в 2011г.

| Толпаровское | КПД, % | КПИ, % | Потери, % | Удельный расход топлива, тут/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 22,0 | 6,5 | 0,265 |

Анализ данных таблиц 2.4 и  2.5  характеризует низкий уровень КПД котельных. Во всех котельных наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Это также обуславливает высокий уровень потерь теплоносителя.

Расходы на топливо и прочие цеховые расходы  являются наиболее затратными  статьями  затрат при производстве теплоэнергии.

Рис. 2.5. Затраты  на  производство теплоэнергии МУП «ЖКХ Киевское».

При выработке  750 Гкал расход электроэнергии составил 16,5 тыс. кВт.ч. Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии  составил  22 кВт.ч/Гкал, что  ниже нормативное значение (36,7 кВт.ч./Гкал) на 41%.

| Наименование котельных | Годовое потребление топлива | усл.топливо, тут |
| --- | --- | --- |
|  | дрова,м3 |  |
| Школьная, с.Неготка | 259 | 68,9 |
| Школьная,п.Киевский | 490 | 130,3 |
| Всего | 749 | 199,2 |

Табл.2.6. Потребление топлива при производстве тепла по Толпаровскому сельскому поселению.

Показатели удельного расхода топлива на выработку тепла по анализируемому предприятию ( табл. 2.6.) ниже  нормативных показателей: при нормативном значении удельного расхода условного топлива 285,6 кг.у.т./Гкал, фактический удельный расход топлива составляет 265 кг.у.т./Гкал. Уменьшение  показателя составляет  7%.

В целях повышения ресурсной эффективности  котельного хозяйства Толпаровского сельского поселения  в 2005-2007 году была произведена замена котлов, а в 2004 –2006 г.г. произведен ремонт теплосетей. Финансирование мероприятий производилось как за счет программы «Модернизация фондов ЖКХ» так и за счет собственных средств предприятия, поэтому вопросы модернизации систем теплоснабжения  в данной Программе рассматриваться не будут.

Повышение ресурсной эффективности позволит теплоснабжающему предприятию значительно снизить себестоимость предоставляемых потребителям услуг и получить дополнительную прибыль, позволит в перспективе реализовать мероприятия по дальнейшей экономии затрат, сокращению потерь, повышению надежности работ систем теплоснабжения.

Утилизация ТБО

Захоронением ТБО от населения и предприятий в районе, в том числе и на территории Толпаровского  сельского поселения,  занимается одно предприятие МУП «Каргасокское ЖЭУ».

Вывозимые отходы размещаются на  свалку ТБО общей площадью 2,0 га расположенную в  с.Киевский. Возникающие время от времени места захламления регулярно  убираются силами сельского поселения. Помимо этого в поселении имеется  скотомогильник.

Решение проблемы утилизации ТБО обуславливается отсутствием в районе развитой сети автомобильных дорог, она может решаться на местном уровне  поселений или же локально в рамках района или территориального объединения, при наличии автомобильных дорог. В настоящее время данный вопрос на местном уровне  не может быть решен должным образом в связи с недостаточностью средств на указанные цели.

- Таблица 2.7.Структура доходов и расходов Толпаровского сельского поселения в 2011г.    (тыс. руб. на чел. в год.)

| Доходы, всего |  |  | Расходы, всего | Расходы на ЖКХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе |  |  | ##### Всего | В том числе |  |
|  | Собствен. | Трансферты |  |  | ##### Текущие | ##### Инвестиции |
| 19,86 | 0,839 | 12,087 | 19,75 | 13,8 | 13,8 | 0,0 |

Из таблицы 2.7. видно, что для бюджета поселения расходы на ЖКХ являются основными, их  доля превышает 70 %. Анализ доходов бюджета сельского поселения показал, что бюджет на 61% формируется за счет трансфертов, что не удивительно, поскольку поселение практически не обладают каким-либо экономическим потенциалом. Очевидно, что подобное положение дел в ближайшие годы едва ли изменится.

- В силу сложившихся обстоятельств увеличение выручки за счет собственных доходов и сокращение бюджетного финансирования ЖКХ фактически сводится к повышению уровня собираемости платежей населения как основного потребителя коммунальных услуг. Другой проблемой является  эффективное использование бюджетных средств. Очевидно, что расходы бюджета на ЖКХ возрастают или возрастут не в зависимости от роста их экономического потенциала, а в зависимости от роста трансфертов.

- Перед руководством поселения и предприятием отрасли должна стать одной из самых важных задача сокращения текущего бюджетного финансирования и повышения доли собственных доходов  предприятий.

Ценообразование и тарифная политика

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу его финансового оздоровления, реструктуризацию задолженности и в итоге надежное коммунальное обслуживание.

В настоящее время для предприятий ЖКХ тарифы утверждаются на основе проводимой оптимизации затрат, однако закладываемый  в тариф инвестиционный потенциал явно недостаточен для проведения замены изношенных фондов и их модернизации. В итоге ответственность за результаты секвестирования финансового обеспечения этих видов деятельности, а как следствие и надежности обслуживания несет фактически сам хозяйствующий субъект ЖКХ.

Основные проблемы формирования тарифов в ЖКХ Каргасокского района:

- утверждение тарифов предприятиям осуществляется без должного учета целевых задач, которые должны быть утверждены в производственной и инвестиционной программах предприятий, а планирование деятельности со стороны органа местного самоуправления – без определения этих целевых задач, учета реальной стоимости их достижения (то есть, без оценки и регулирования ресурсной эффективности предприятий); отсутствует  активное участие органов местного самоуправления поселений в хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, контроль, целенаправленность  бюджетного финансирования на проблемы предприятий, касающиеся основных фондов, топливной составляющей и энергосбережения.

- система ценообразования не отражает цену товара (потребляемого ресурса – воды, тепловой и электрической энергии) и цену услуги (работы предприятий по поддержанию надежности основных фондов, их замене и модернизации, а также доставки ресурса потребителю); не применяется механизм установления двухкомпонентных тарифов;

- утверждаемый   на областном уровне уровень тарифов, как правило, не обеспечивает покрытия объективно необходимых для поддержания требуемой надежности и качества услуг операционных и инвестиционных затрат. Отсутствует взаимосвязь плана мероприятий, направленных на снижение нерациональных ресурсных затрат и темпов утвержденной в тарифах реструктуризации затрат. В тарифах на услуги слабо учитываются как амортизация, так и арендная плата, которая могла бы использоваться на улучшение  основных фондов предприятия. Отсутствует контроль за расходованием средств по указанным статьям затрат.

- фактическое бюджетное финансирование исходит из реального наполнения бюджета и реализуется с корректировкой требуемого уровня финансового обеспечения. Финансирование бюджетом предприятий ЖКХ как в части  различных субвенций, так и в части прямого покрытия убытков не стимулирует предприятия к росту эффективности их деятельности.

Структура затрат в разрезе услуг в целом по району отличается от среднероссийской. Такое отклонение связано, с одной стороны, с более высокими эксплутационными затратами и соответственно с этим заниженной величиной инвестиционного потенциала.

Логика формирования тарифной политики предполагает, что уровень платежей населения должен зависеть от его платежеспособности.

Районный стандарт максимально допустимой доли платежей населения в бюджете семьи установлен в размере 22%. При превышении этого показателя семья может претендовать на получение субсидии. В соответствии с постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» определены основные условия предоставления гражданам субсидий, которые предполагают наличие зависимости  между долей оплаты ЖКУ в доходе семьи и количеством субсидируемых семей.

Действующие в ЖКХ тарифы соответствуют фактической стоимости услуг. В то же время значительное влияние на тарифную политику оказывают и производственно-технологические аспекты ценообразования

В Толпаровском сельском  поселении рост себестоимости и ЭОТ значительно выше уровня инфляции. Это определяет необходимость снижения затрат, повышение ресурсной эффективности и т.д. На предприятии ЖКХ низок уровень амортизационных отчислений. По сравнению с рациональной величиной, рассчитываемой исходя их срока службы основных фондов, его величина занижена почти в 3 раза. Занижение доли затрат на амортизацию ведет с одной стороны, к снижению себестоимости и тарифа. С другой стороны, это лишает предприятие средств для воспроизводства основных фондов, ведет к их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д. Экономия мнимая.

Отсутствие у предприятия расчетов прибыли на капитализацию (на основе сформированных и утвержденных программ развития предприятия), а также ремонтного фонда значительно снижает инвестиционные средства тарифа. Однако рост инвестиционных составляющих в тарифе должен происходить на фоне оптимизации операционных затрат. Во-первых,  это два взаимосвязанных процесса, так как именно инвестиции предприятия позволяют ему повысить свою ресурсную эффективность и, как следствие, снизить операционные затраты; во-вторых, планируемый рост инвестиционных затрат при экстраполяции операционных  может привести к значительному  росту тарифа и снижению доступности коммунальных услуг для населения).

Формирование экономически обоснованного тарифа должно состоять из трех этапов:

- анализ и корректировка фактических затрат (экспертиза тарифов);

- формирования плановой себестоимости и ее возможной проверки по нормативам-индикаторам;

- расчета прибыли.

Тарифная политика может разрабатываться, опираясь на систему нормативов-индикаторов для обеспечения необходимого обоснования затрат и оценки соответствующих результатов. Сравнения позволят выявить узкие места в организации производства и разработать мероприятия по их оптимизации. Такая технология ценообразования явится существенной предпосылкой формирования и регулирования рынка коммунальных услуг, на котором действуют хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм.

Характеризуя тарифную политику  следует отметить, что в поселениях района в настоящее время сохраняется сметный подход к формированию цены, который игнорирует фактор соответствия тарифа и потребительских свойств услуги. В этом случае не стимулируются вложения в повышение качества услуг, в ресурсосбережение, повышение ресурсной эффективности производства.

В этих условиях необходимо предусмотреть ответственность регулирующего (утверждающего тарифы) органа за принимаемые решения. В любом случае необходимо вместе с утверждением коммунальных тарифов утверждать уровень стартовых и целевых системных параметров обслуживания (надежности, удельных затрат ресурсов), производственную программу и план развития, которые предприятие обязано выполнять.

Также важно предусмотреть возможность долгосрочного планирования тарифной политики, как правило, на 5-7 лет, то есть на срок, соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов, обеспечивающий гарантии возврата вложенных инвестиционных средств и эффективность использования привлеченных финансовых ресурсов.

На основании анализа систем коммунальной инфраструктуры района, выполненных в соответствии с техническим заданием на разработку Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» и концепции социально-экономического развития района определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры  Толпаровского сельского поселения.

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Модернизация направлена на повышение ресурсной эффективности производства и реализации услуг, улучшение технико-экономических и качественных показателей оборудования, сооружений и целых технологических цепочек, не эффективных с точки зрения ресурсных затрат. Модернизация объектов инфраструктуры позволит существенно снизить удельные затраты электроэнергии, топлива, живого труда.

# Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для сохранения их работоспособности и повышения ресурсной эффективности производства услуг;

- замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности;

- разработка предложений по развитию коммунальной инфраструктуры с учетом технической стратегии муниципального образования - повышение экологической безопасности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение экономической доступности коммунальных услуг;

- создание системы контроля за повышением надежности, эффективности и экологичности  функционирования  коммунальных систем

Оценку потребностей в замене, строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определяет величина целевого показателя надёжности и качества предоставления услуг коммунальными организациями. С учётом исходного состояния коммунальной инфраструктуры поселения, определён требуемый объём замены, строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для достижения целевого показателя и рассчитан соответствующий объём финансирования, который составит 12 400 тыс. рублей. В том числе по отраслям:

- в электроснабжении             –      12 400  тыс. руб.

3.1. Электроснабжение

Использование ДЭС приводит к большим затратам на доставку, транспортировку и хранение ГСМ. Как следствие  высока себестоимость электроэнергии. Высокий уровень дотирования данной услуги ведут к значительным расходам бюджета.

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость поиска путей развития электроснабжения Толпаровского сельского поселения.

В качестве возможных вариантов развития рассматривались:

1.Оптимизация существующих систем электрообеспечения (исключение излишней установленной мощности).

2.Модернизация существующей системы электрообеспечения путем присоединения новых потребителей к сетям с ликвидацией или консервацией излишних мощностей.

Анализ состояния электросистем выявляет неоднородность распределения удельных мощностей, что приводит к завышению затрат. Одним из способов снижения затрат является выбор варианта реорганизации технических средств электроснабжения наиболее приемлемый для того или иного типа поселений. Рассматривались варианты установки дизельгенераторов разной мощности, и рассчитывались удельные приведенные затраты и их влияние на электросистемы поселений разных типов (см. рис. 3.1). ( Справочно: Населенные пункты Толпаровского сельского поселения относятся ко 2 типу поселений).

Рис. 3.1 Влияние мощности Д Г Р на удельные инвестиционные затраты

Таким образом, сопоставление инвестиционных возможностей и потребностей Толпаровского сельского поселения предопределил выбор следующих вариантов развития электроснабжения:

- Замена изношенных и недогруженных ДЭС на новые станции мощностью 200 кВт:

- Проведение необходимого объема замены сетей и оборудования с целью обеспечения надежности электроснабжения.

При расчете затрат на замену изношенных основных фондов использовались следующие данные:

- стоимость замены 1 км сетей  энергоснабжения – 1 млн. руб.;

- объем финансирования составит  11,2 млн. руб.,в том числе

замена сетей – 10 млн. руб.

модернизация – 1,2 млн. руб.

4. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем      Толпаровского сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 4.1.  «Мероприятия Программы».

В таблицах  4.2-4.3. представлена стоимость мероприятий в соответствии с программой комплексного развития.

Таблица 4.1.

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Толпаровского сельского поселения

(сформированы  в соответствии с программой комплексного развития

коммунальной инфраструктуры МО «Каргасокский район»)

| Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество | Стоимость работ всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мероприятия Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 11 200 |
| Замена |  |  |  | 10 000 |
| Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 10 км | 10 000 |
| ### Модернизация |  |  |  | 1 200 |
| ДЭС | Замена дизельгенератора ЧКД-608 с установкой стационарной электростанции с водяным охлаждением типа ДУ -200 | 200 кВт / 1700 об/мин | 1 шт | 1200 |
| #### Всего по программе |  |  |  | 11 200 |

Таблица 4.2.

Стоимость мероприятий Программы по совершенствованию

коммунальных систем Толпаровского сельского поселения.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| Стоимость строительства и замены, энергоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость модернизации энергоснабжение, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | Всего затрат, тыс. руб |
| 10 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |  | 1 200 |  | 1200 |  | 11 200 |

Таблица 4.3.

Стоимость мероприятий Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образовании « Толпаровское  сельское поселение»

|  | тыс. руб. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| электроснабжение | модернизация |  |  | 1200 |  | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство |  |  | 5000 | 5000 | 10 000 |
|  |  |  |  | 6200 | 5000 | 11200 |

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства и внебюджетные источники. В таблице 5.1. приведены объёмы и источники финансирования программы на период 2011-2014 гг.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Табл. 5.1

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию ЖКХ

| Толпаровского сельского поселения на 2012-2014 гг. | Модернизация и развитие существующих систем ЖКХ, млн.руб, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 11,2 |  | 6,2 | 5,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| - средства предприятия |  |  |  |  |
| - бюджетных средств | 11,2 |  | 6,2 | 5,0 |
| - внебюджетных источников |  |  |  |  |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| - модернизация и реконструкция | 1,2 |  | 1,2 |  |
| - замена изношенных основных фондов | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| - новое строительство |  |  |  |  |

# 6. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда на 3,7 процентных пункта, то есть достигнет 33% в среднем по району. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатами Программы можно считать:

-  снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 97-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

# 7. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Координация хода реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Толпаровского сельского поселения на 2012-2014годы осуществляется Администрацией  Толпаровского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает  также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется проведение предусмотренных Программой преобразований  в коммунальном комплексе поселения:

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой  мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Возможно участие  средств районного бюджета в программе комплексного развития Толпаровского  сельского поселения при утверждении органами местного самоуправления  поселения данной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения  и при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Каргасокского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией  сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Толпаровского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

8. Выводы:

1. Проведенный анализ состояния Толпаровского сельского поселения показал, что существующие проблемы вызваны, прежде всего, низкой долей инвестиционных средств предприятия ЖКХ, направляемых на поддержание основных фондов коммунальной инфраструктуры в работоспособном состоянии. При этом нехватка средств для инвестиционной деятельности предопределена также игнорированием инвестиционной составляющей тарифа. То есть, сдерживание роста тарифов чаще всего происходит именно за счет прямого урезания расходов по инвестиционным статьям (амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию). Отражение в тарифе средств только на текущий ремонт для поддержания изношенных фондов в рабочем состоянии, несет в себе угрозу усиления кризисных явлений (роста аварийности, утечек, потерь материального носителя услуги – воды, тепловой энергии и т.п.).

2. Следует переориентировать существующую систему финансирования отрасли в Толпаровском сельском поселении на планирование, обеспечивающее достижение компромисса между объективными финансовыми потребностями предприятия коммунального комплекса, требуемым качеством обслуживания и реальными финансовыми возможностями: платежеспособностью потребителей и потенциалом бюджета.

3. Основным целевым ориентиром в системе финансирования ЖКХ Толпаровского сельского поселения должен стать рост инвестиционного финансирования, как за счет собственных доходов предприятий, так и за счет бюджетных средств.

Совершенствование финансирования жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить:

- планирование обоснованных затрат на коммунальное обслуживание, ликвидацию задолженности;

- оптимизацию структуры источников финансирования, т.е. сокращение доли фактически выделяемых бюджетных средств на текущую деятельность ЖКХ и увеличение этих средств на инвестиции;

- расширенное воспроизводство коммунальной инфраструктуры (включая их модернизацию) путем увеличения средств предприятий и бюджета, направляемых на ее развитие;

- эффективную организацию расчетов с потребителями и поставщиками услуг, повышение собираемости платежей до 90-95%.

4. Важнейшей задачей планирования бюджетных расходов является перераспределение направлений использования бюджетных ресурсов. При этом, начиная с первого этапа реализации Программы, предполагается постепенное изменение структуры источников финансирования отрасли путем постепенного сокращения доли бюджетных средств (при росте их абсолютных величин) и наращивания объемов и доли собственных средств предприятий.

5.  Основными задачами Программы в части совершенствования финансирования и ценообразования ЖКХ  поселения являются:

- определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание «тарифного» финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, и бюджетного финансирования инвестиций в замену сетей, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

- отражение в тарифе реальной стоимости услуги – объективно необходимых текущих (операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем проведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных расходов и повышения доли инвестиционных составляющих тарифов до 9-10%;

Мероприятия по совершенствованию финансовых отношений представлены в таблице 8.1

Мероприятия  Программы  в совершенствования финансирования жилищно-коммунального хозяйства

Толпаровского  сельского поселения                                                  Табл.8.1.

| Мероприятия Программы | Ответственные исполнители |
| --- | --- |
| 2011-2012гг. |  |
| Определение реальной потребности жилищно-коммунального хозяйства в финансовых средствах (в т.ч. бюджетных), сбалансированных с требованиями муниципального заказа к качеству предоставляемых услуг, надежности работы, замене изношенных фондов, платежеспособностью потребителей и возможностями бюджета. | управление финансов администрации района; органы местного самоуправления |
| Определение минимально необходимого уровня бюджетного финансирования инвестиционных проектов. Участие бюджета в финансировании создания систем коммунального обслуживания (прямое бюджетное финансирование), бюджетная поддержка приобретения населением Каргасокского района локального оборудования (применение лизинговых схем), | управление финансов администрации района; органы местного самоуправления |
| Разработка программы финансового оздоровления. Проведение инвентаризации существующей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе текущей, просроченной и безнадежной задолженности по всем контрагентам предприятий. | органы местного самоуправления |
| Доведение уровня собираемости платежей до 70-75% | органы местного самоуправления, организации ЖКХ |
| 2013-2014г.г. |  |
| Применение механизма индикативного планирования финансового обеспечения ЖКХ. Доведение уровня финансового обеспечения ЖКХ и поддержки малообеспеченных семей малых поселений до уровня поселков городского типа . | органы местного самоуправления, организации ЖКХ |
| Переход от бюджетного финансирования текущей деятельности предприятий к бюджетному финансированию развития, включая бюджетные гарантии по инвестиционным кредитам. | органы местного самоуправления, организации ЖКХ |
| Увеличение инвестиционных затрат и их использование для роста качества и надежности оказания коммунальных услуг. | МУ по имущественным и земельным отношениям администрации района, |
| Проведение мониторинга социально-экономических условий и последствий тарифной политики (ежегодно). Разработка прогноза ценовой политики в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения с учетом платежеспособности потребителей и возможностей бюджета. | органы местного самоуправления |
| Доведение уровня собираемости платежей до 95-98% Проведение регулярного мониторинга выполнения предприятиями ЖКХ программ финансового оздоровления, включая мониторинг задолженности | органы местного самоуправления, организации ЖКХ |
| Мероприятия Программы | Ответственные исполнители |
| 2011-2012гг. |  |
| Определение реальной потребности жилищно-коммунального хозяйства в финансовых средствах (в т.ч. бюджетных), сбалансированных с требованиями муниципального заказа к качеству предоставляемых услуг, надежности работы, замене изношенных фондов, платежеспособностью потребителей и возможностями бюджета. | Администрация поселения |
| Определение минимально необходимого уровня бюджетного финансирования инвестиционных проектов. | Управление финансов района; Администрация поселения |
| Разработка программы финансового оздоровления. Проведение инвентаризации существующей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе текущей, просроченной и безнадежной задолженности по всем контрагентам предприятий. | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| 2013-2014г.г. |  |
| Применение механизма индикативного планирования финансового обеспечения ЖКХ. Доведение уровня финансового обеспечения ЖКХ и поддержки малообеспеченных семей малых поселений до уровня поселков городского типа . | Администрация района, Организации ЖКХ |
| Переход от бюджетного финансирования текущей деятельности предприятий к бюджетному финансированию развития, включая бюджетные гарантии по инвестиционным кредитам. | Управление финансов района; Администрация поселения Организации ЖКХ |
| Увеличение инвестиционных затрат и их использование для роста качества и надежности оказания коммунальных услуг. | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| Проведение регулярного мониторинга выполнения предприятиями ЖКХ программ финансового оздоровления, включая мониторинг задолженности | Администрация поселения; организации ЖКХ |
| Проведение мониторинга социально-экономических условий и последствий тарифной политики (ежегодно). Разработка прогноза ценовой политики в жилищно-коммунальной сфере района и его сельских поселений с учетом платежеспособности потребителей и возможностей бюджета. | Администрация поселения |

Жилищный кодекс РФ

Нормативы-индикаторы – набор показателей, отражающих взаимосвязь затрат с объективными и достаточно легко оцениваемыми факторами, с помощью которых можно судить о ресурсной эффективности деятельности коммунальных предприятий, надежности обслуживания потребителей, изменении финансово-экономических и социальных характеристик. Разработаны Институтом экономики ЖКХ на основе обобщения опыта ряда регионов России