МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2011                                                                                                                  № 10

п. Киевский

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Благоустройство Толпаровского

сельского поселения Каргасокского

района на 2011-2015 годы»

Рассмотрев проект долгосрочной муниципальной целевой программы

« Благоустройство Толпаровского сельского поселения Каргасокского района на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую Программу « Благоустройство Толпаровского сельского поселения Каргасокского района на 2011-2015 годы» ( далее –Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Специалисту 1 категории ( финансисту) Драчук Т.С. осуществлять финансирование Программы за счет средств областного и местного бюджета и уточнять его ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий год и на плановый период исходя из его возможностей.

- Настоящее постановление ступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

( Глава администрации)                                                              В.Т. Власенко

Приложение
                                                                             к постановлению Администрации

Толпаровского сельского поселения

от 30.03.2011 № 10

Паспорт 
долгосрочной муниципальной целевой Программы 
«Благоустройство Толпаровского

сельского поселения Каргасокского

района на 2011-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа “Благоустройство Толпаровского сельского поселения Каргасокского района на 2011-2015 годы” (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Толпаровского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования « Толпаровское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрации Толпаровского сельского поселения |
| Цель Программы | Выполнение комплексного благоустройства Толпаровского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог. |
| Основные исполнители Программы | Определяются в соответствии с законодательством РФ, Томской области и нормативными актами органов местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2011 - 2015 годы. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - повышение уровня эстетики поселения; - привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселка. |
| Источники финансирования Программы | 2011 год – 540,0 тыс. рублей 2012 год -770,0 тыс. рублей 2013 год -870,0 тыс. рублей 2014 год – 890,0 тыс. рублей 2015 год – 830,0 тыс. рублей |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация Толпаровского сельского поселения |

Введение

Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном  законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения.

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий.
Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.

Проблема  благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения имеется 2 детской площадки, что не соответствует реальной потребности.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета.

Дороги сельского поселения – это грунтовые дороги.

2. Цель Программы

Задачей    Программы   является   исполнение  в  2011-2015  гг.  предложений (наказов)  избирателей  по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства  и  укреплению  материально-технической  базы  жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры,     повышение  уровня  внешнего  благоустройства  территории  населенных пунктов, их чистоты, решение  экологических и санитарных проблем.

Очевидной проблемой сельского поселения   на протяжении  последних лет  является  состояние дорог. Основные  причины –  рост  числа  машин  и хроническая  нехватка  средств  на ремонт .

Целями и задачами Программы являются:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;

- формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

3. Мероприятия,  предусмотренные Программой

3.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории предлагается провести следующие работы:

- произвести  ремонт дорог;

- установить детские площадки;

- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- содержание уличного освещения;

- завоз песка для песочниц и спортивных площадок;

- проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

4. Адресный  перечень

Адресный  перечень настоящей  целевой  программы  приведен  в  приложении № 1.

5.   Ожидаемые  результаты  Программы

Программой предусматривается исполнение в 2011-2015 годах предложений (наказов) избирателей Толпаровского сельского поселения по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры  реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих  надлежащее состояние населенных пунктов сельского поселения.

Результатом реализации программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

- 6. Сроки  и этапы  реализации  программы

Срок  выполнения  Программы  рассчитан  на  пять лет.

- 7. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник –финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования – инвестиции частных предпринимателей. Третий источник финансирования – целевые средства.

8. Организация  управления  программой  и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация Толпаровского сельского поселения осуществляют распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

3.  Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика.

9.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Настоящая  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройства  территорий  Среднетымского сельского поселения, а значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Таблица 1

2011 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 180,0 | 180,0 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | п Киевский п. Неготка | Тыс.кв.м. | 122 | 180,0 | 180,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Уборка кладбищ |  |  |  | 10,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов | Шт. | 1 | 30,0 90,0 50,0 | 170,0 |
| 5 | Проведение субботников с привлечением организаций |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 540,0 |

Таблица 2

2012 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | п.Киевский п.Неготка | Тыс.кв.м. | 122,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение кладбищ | Пог. М | 200 | 100 | 100,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселени Устройство детских площадок (п. Киевский) Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. | 1 1 | 100,0 30,0 90,0 50,0 50,0 | 270,0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 770,0 |

Таблица 3

2013 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 220,0 | 220,0 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | п.Киевский с.Неготка | Тыс.кв.м. | 122,0 | 220,0 | 220,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение и уборка кладбищ | Пог. М | 200,0 | 110,0 | 110,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детской площадки (п. Киевский) Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. Шт. | 1 1 1 | 100,0 30,0 90,0 50,0 50,0 | 320,0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 870,0 |

Таблица 4

2014 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 250,0 | 250,0 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | п.Киевский п.Неготка | Тыс.кв.м. | 122,0 | 240,0 | 240,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение кладбищ | Пог.м | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детской площадки (п.Неготка) Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. Шт. | 1 1 | 130,0 30,0 90,0 50,0 50,0 | 350,0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 890,0 |

Таблица 5

2015 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 270,0 | 270,0 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог | п.Киевский с.Неготка | Тыс.кв.м. | 122,0 | 260,0 | 260,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Очистка кладбищ |  |  |  | 10,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детских площадок (п.Неготка) Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов | Шт. Шт. | 1 1 1 | 130,0 30,0 90,0 50,0 | 300,0 |
| 5 | Проведение субботников с привлечением организаций |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 830,0 |